Estándar de Incorporación de Servicios al Modelo de Observabilidad

Contenido

1. Objetivo	2

2. Alcance	2

3. Objetivos del proceso	2

4. Roles y responsabilidades	3

5. Modelo de gestión	4

6. Flujo del proceso	4

7. Historias del proceso	6

7.1 Historia: Toma de Servicio	6

7.2 Historia: Seguimiento APM	7

7.3 Historia: Seguimiento UX	8

7.4 Historia: Seguimiento Logs	8

7.5 Historia: Seguimiento Infraestructura	9

7.6 Historia: Indicadores Operativos y de Negocio	9

7.7 Historia: Reuniones	10

7.7 Historia: Validación final	10

8. Criterios de finalización de la épica	11

9. Definiciones y Criterios del Modelo	11

¿Qué se considera un estándar?	11

¿Qué diferencia existe entre un Dashboard Operativo y un Dashboard Ejecutivo?	12

¿Dónde deben implementarse los dashboards estándar?	13

10. Anexos	13

Plantilla de Toma de Servicio	13

Plantilla de correos	13

Estándar de APM e implementación	16

Estándar de Alertas	16

Estándar de Dashboards	16

# 1. Objetivo

Establecer el proceso estándar para incorporar un servicio al modelo de observabilidad de la organización, definiendo las actividades, responsabilidades, entregables y criterios necesarios para implementar o validar las capacidades de monitoreo, alarmado y visualización de información.

Asimismo, este documento formaliza la gestión del proceso mediante la estandarización de las épicas, historias, tareas y entregables utilizados en Jira, asegurando un criterio uniforme para todas las incorporaciones de servicios.

El objetivo final es que todos los servicios cuenten con un nivel homogéneo de observabilidad que permita detectar incidentes de manera temprana, facilitar el análisis de causa raíz y realizar el seguimiento de su disponibilidad, rendimiento y comportamiento operativo.

# 2. Alcance

Este estándar aplica a todos los servicios que deban incorporarse o adecuarse al modelo de observabilidad definido por el Equipo de Observabilidad.

Incluye:

- Servicios nuevos.

- Servicios existentes.

- Servicios que requieran actualizar su implementación de observabilidad.

# 3. Objetivos del proceso

Durante la incorporación de un servicio se busca:

- Comprender la arquitectura y funcionamiento del servicio.

- Identificar responsables técnicos y funcionales.

- Validar o implementar APM.

- Garantizar la disponibilidad de logs, métricas y trazas.

- Implementar monitoreo de experiencia de usuario.

- Verificar el monitoreo de infraestructura asociada.

- Implementar alertas técnicas y funcionales.

- Construir dashboards estandarizados.

- Documentar la solución implementada.

# 4. Roles y responsabilidades

El Equipo de Observabilidad se encuentra dividido en dos equipos con responsabilidades complementarias.

Discovery

Responsable de comprender el servicio y definir la estrategia de observabilidad.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Realizar la Toma de Servicio.

- Relevar la arquitectura del servicio.

- Identificar componentes y dependencias.

- Analizar la implementación de APM.

- Validar logs, métricas y trazas.

- Diseñar e implementar dashboards.

- Definir indicadores técnicos y de negocio.

- Mantener la documentación actualizada.

- Coordinar reuniones con los equipos responsables.

Platform

Responsable de implementar y mantener las capacidades técnicas de monitoreo sobre la plataforma de observabilidad.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Configuración de alarmas.

- Implementación de monitoreos sintéticos.

- Configuración del monitoreo de infraestructura.

- Ajuste de umbrales.

- Configuración de alertas técnicas y de negocio.

- Administración de la plataforma de observabilidad.

Equipo Responsable del Servicio

Es responsable de:

- Proveer la información requerida durante la Toma de Servicio.

- Acompañar las implementaciones cuando sea necesario.

- Validar los entregables obtenidos.

- Informar cambios funcionales o técnicos relevantes del servicio.

| Historia / Actividad | Discovery | Platform | Equipo del Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Toma de Servicio | A/R | R | R |
| Seguimiento APM | A/R | R | R |
| Seguimiento UX | A/R | R | C |
| Seguimiento Logs | A/R | R | C |
| Seguimiento Infraestructura | A/R | R | C |
| Indicadores Operativos y de Negocio | A/R | C | C |
| Validación Final | R | R | A |

Nota: El equipo Discovery actúa como responsable funcional del proceso de incorporación al modelo de observabilidad. Además de coordinar las actividades, es responsable de validar el cumplimiento de los estándares definidos, generar los dashboards estándar asociados a cada capacidad de observabilidad y medir el grado de adopción de los entregables implementados.

# 5. Modelo de gestión

Cada incorporación de un servicio deberá gestionarse mediante una única épica en Jira.

La épica representa el ciclo completo de incorporación del servicio al modelo de observabilidad.

Dentro de cada épica se crearán las historias necesarias para implementar o validar las distintas capacidades de observabilidad.

Las tareas específicas de Discovery y Platform se gestionarán como subtareas dentro de cada historia.

Esta estructura garantiza un criterio homogéneo para todas las incorporaciones de servicios.

# 6. Flujo del proceso

La incorporación de un servicio comienza con la historia Toma de Servicio.

Esta constituye la única dependencia obligatoria para el inicio del resto de las historias.

Una vez validada la información obtenida durante la Toma de Servicio, las demás historias podrán ejecutarse en paralelo de acuerdo con la planificación de los equipos Discovery y Platform.

El proceso general es el siguiente:

# 7. Historias del proceso

## 7.1 Historia: Toma de Servicio

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Relevar la información funcional y técnica del servicio para comprender su funcionamiento y establecer la base para la implementación de observabilidad. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Relevamiento técnico y funcional del servicio, identificación de componentes, dependencias, responsables, tecnologías, infraestructura y consolidación de la documentación. |
| Entregable | Documento de Toma de Servicio validado. |
| Criterio de aceptación | La Toma de Servicio fue completada, validada con el equipo responsable y contiene la información necesaria para iniciar las demás historias de la épica. |

## 7.2 Historia: Seguimiento APM

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar o validar la adopción del estándar de observabilidad para APM. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Seguimiento de la implementación del estándar de APM, acompañamiento al equipo de desarrollo, capacitación, medición del grado de adopción, generación del dashboard estándar y configuración de alertas. |
| Entregable | Servicio instrumentado conforme al estándar de APM, con dashboard y alertas implementadas. |
| Criterio de aceptación | El servicio cumple con el estándar de APM vigente, las alertas se encuentran operativas y el dashboard estándar refleja correctamente el estado de la instrumentación. |

## 7.3 Historia: Seguimiento UX

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar el monitoreo de disponibilidad y experiencia de usuario mediante monitoreos sintéticos. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Implementación de monitoreos sintéticos, configuración de alertas, generación del dashboard estándar de UX y validación del monitoreo implementado. |
| Entregable | Monitoreo sintético operativo con dashboard y alertas asociadas. |
| Criterio de aceptación | Los monitoreos sintéticos ejecutan correctamente, las alertas funcionan según lo esperado y el dashboard permite visualizar la disponibilidad del servicio. |

## 7.4 Historia: Seguimiento Logs

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantizar la disponibilidad de información útil para el análisis operativo mediante logs estandarizados. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Validación de la estrategia de logging, revisión de los registros generados, construcción de consultas estándar, generación del dashboard y acompañamiento al equipo para adecuar la información cuando sea necesario. |
| Entregable | Estrategia de observabilidad basada en logs implementada y validada. |
| Criterio de aceptación | El servicio genera los logs requeridos, las consultas estándar permiten analizar el comportamiento de la aplicación y el dashboard refleja la información necesaria para el seguimiento operativo. |

## 7.5 Historia: Seguimiento Infraestructura

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar o validar el monitoreo de los componentes de infraestructura asociados al servicio. |
| Responsable | Platform |
| Participantes | Discovery, Equipo del Servicio |
| Alcance | Implementación o validación del monitoreo y alarmado sobre los componentes de infraestructura, incluyendo los dashboards estándar cuando correspondan. |
| Entregable | Infraestructura monitoreada de acuerdo con el estándar establecido. |
| Criterio de aceptación | Los componentes de infraestructura definidos para el servicio cuentan con monitoreo, alertas y visualización de la información según los estándares vigentes. |

## 7.6 Historia: Indicadores Operativos y de Negocio

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Construir indicadores y tableros que consoliden información proveniente de las distintas capacidades de observabilidad para brindar una visión integral del comportamiento operativo y funcional del servicio. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Construcción de dashboards operativos y/o ejecutivos, indicadores de negocio, SLOs, reportes automáticos y demás tableros de consolidación requeridos por el servicio. |
| Entregable | Dashboards e indicadores publicados y disponibles para los equipos involucrados. |
| Criterio de aceptación | Los dashboards e indicadores definidos para el servicio se encuentran implementados, validados y disponibles para el seguimiento operativo y funcional. |

## 7.7 Historia: Reuniones

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Coordinar y dar seguimiento a las actividades necesarias para la incorporación del servicio al modelo de observabilidad, facilitando la comunicación entre el Equipo de Observabilidad y el Equipo del Servicio. |
| Responsable | Discovery |
| Participantes | Platform, Equipo del Servicio |
| Alcance | Planificación y realización de reuniones de relevamiento, seguimiento, definición técnica, validación de avances y cierre de la implementación. Incluye el registro de acuerdos, responsables y acciones derivadas de cada reunión. |
| Entregable | Acuerdos documentados, acciones registradas y seguimiento actualizado del proceso de incorporación. |
| Criterio de aceptación | Las reuniones necesarias para la incorporación del servicio fueron realizadas, los acuerdos y acciones quedaron documentados, los responsables fueron identificados y los temas pendientes cuentan con un plan de seguimiento. |

## 7.7 Historia: Validación final

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar junto al equipo responsable que el servicio cumple con el modelo estándar de observabilidad y formalizar el cierre de la incorporación. |
| Responsable | Equipo del Servicio |
| Participantes | Discovery, Platform |
| Alcance | Revisión conjunta de los entregables, validación funcional y técnica de la implementación, resolución de observaciones y cierre de la épica. |
| Entregable | Servicio incorporado al modelo estándar de observabilidad. |
| Criterio de aceptación | El equipo responsable valida la implementación realizada, se cumplen los criterios definidos por el estándar y la épica puede darse por finalizada. |

# 8. Criterios de finalización de la épica

Una épica se considerará finalizada cuando:

- La Toma de Servicio se encuentre validada.

- La implementación de APM haya sido realizada o validada.

- Los logs, métricas y trazas se encuentren disponibles para su análisis.

- Los monitoreos sintéticos hayan sido implementados cuando correspondan.

- Las alertas técnicas y funcionales hayan sido configuradas y verificadas.

- El monitoreo de infraestructura haya sido implementado o validado.

- Los dashboards definidos para el servicio se encuentren publicados.

- La documentación haya sido actualizada.

- El equipo responsable del servicio haya validado la implementación.

# 9. Definiciones y Criterios del Modelo

Esta sección reúne las definiciones y criterios adoptados por el Equipo de Observabilidad para asegurar una interpretación común del proceso y de los entregables.

## ¿Qué se considera un estándar?

Se entiende por estándar a un entregable reutilizable definido por el Equipo de Observabilidad que puede aplicarse a cualquier servicio con mínimas adaptaciones.

Ejemplos:

- Dashboard estándar.

- Alarmas estándar.

- Consultas de logs estándar.

- Configuración estándar de APM.

## ¿Qué diferencia existe entre un Dashboard Operativo y un Dashboard Ejecutivo?

Dashboard Operativo

Tiene como objetivo facilitar la operación diaria del servicio, permitiendo detectar, diagnosticar y resolver incidentes mediante información técnica proveniente de las distintas capacidades de observabilidad.

Ejemplos de información:

- Bases transaccionales

- Alarmas

- Logs

Dashboard Ejecutivo

Tiene como objetivo brindar una visión consolidada del estado del servicio desde la perspectiva del negocio y del cliente, permitiendo evaluar el cumplimiento de objetivos y el impacto del servicio.

Ejemplos de información:

- Disponibilidad (SLO)

- Cumplimiento de SLA

- KPIs de negocio

- Tendencias

- Indicadores de experiencia del usuario

## ¿Dónde deben implementarse los dashboards estándar?

Cada capacidad de observabilidad es responsable de construir su dashboard estándar.

| Capacidad | Dashboard |
| --- | --- |
| APM | Dashboard APM |
| UX | Dashboard UX |
| Logs | Dashboard Logs |
| Infraestructura | Dashboard Infraestructura |

Los dashboards que consolidan información de múltiples capacidades o incorporan indicadores de negocio corresponden a la historia Dashboards Operativos y Ejecutivos.

# 10. Anexos

### Plantilla de Toma de Servicio

### Plantilla de correos

#### Primer contacto – Equipo de desarrollo

ASUNTO: [OBSERVABILIDAD] {Nombre de servicio}

Hola equipo,

Queremos informarles que estaremos iniciando el proceso de incorporación del servicio {Nombre del servicio} al modelo estándar de Observabilidad.

Como primera etapa, les compartimos el documento de Toma de Servicio, el cual nos permitirá relevar la información funcional y técnica necesaria para planificar las actividades de observabilidad del servicio.

El objetivo de este proceso es que el servicio cuente con un esquema de observabilidad que permita anticipar incidentes, identificar rápidamente la causa de los problemas y monitorear de forma continua la salud del servicio y de los procesos más importantes para el negocio.

Como resultado del proceso, el servicio dispondrá de las capacidades de observabilidad necesarias para su seguimiento, incluyendo métricas, trazas, logs, monitoreo de experiencia de usuario (UX), monitoreo de infraestructura, alertas y dashboards estandarizados.

Les solicitamos completar o actualizar la información requerida en las distintas secciones del documento. Al estar alojado en SharePoint, las modificaciones se reflejarán automáticamente.

Toma de Servicio - "servicio"

Información requerida

Para facilitar el relevamiento, les solicitamos completar o actualizar la información correspondiente a las siguientes secciones del documento:

Descripción

- Nombre y descripción del servicio.

- Responsables del servicio (referentes de TI, Comercial y/o Operaciones, según corresponda).

Componentes

- Componentes que forman parte del servicio (APIs, workers, bases de datos, procesos, etc.).

- Tecnologías utilizadas.

- Dependencias (Kafka, bases de datos, APIs externas, servicios internos, AWS, entre otras).

- URLs expuestas, topics de Kafka y demás componentes relevantes.

Indicadores

- KPIs o indicadores operativos y de negocio relevantes.

- Necesidades de monitoreo o visualización.

- Requerimientos de dashboards operativos o ejecutivos, en caso de existir.

Próximas etapas

Una vez recibida la Toma de Servicio, avanzaremos con las siguientes etapas del proceso de incorporación al Modelo de Observabilidad:

- Toma de Servicio: análisis de la información relevada.

- Seguimiento APM: implementación o validación de la observabilidad de la aplicación.

- Seguimiento UX: implementación o validación del monitoreo de experiencia de usuario.

- Seguimiento Logs: revisión de la estrategia de logs del servicio.

- Seguimiento Infraestructura: validación del monitoreo y alarmado de la infraestructura y componentes de soporte del servicio (redes, plataformas, middleware, bases de datos, entre otros)

- Indicadores Operativos y de Negocio: desarrollo de dashboards e indicadores personalizados, a demanda y de acuerdo con las necesidades del equipo que lo requiera.

- Validación Final: revisión de los entregables y cierre de la incorporación al Modelo de Observabilidad.

Durante el proceso podremos solicitar información adicional o coordinar reuniones si fuera necesario.

Quedamos a disposición ante cualquier consulta.

Saludos,

Equipo de Observabilidad

#### Primer contacto – Infraestructura

ASUNTO: [OBSERVABILIDAD] {Nombre de servicio} – Validación interna

Hola equipo,

Como parte del proceso de incorporación del servicio {Nombre del servicio} al Modelo de Observabilidad, les compartimos la Toma de Servicio que fue completada por el equipo de desarrollo.

Les solicitamos revisar la información correspondiente a infraestructura y, de ser necesario, realizar las correcciones, actualizaciones o incorporar la información que consideren relevante para reflejar el estado actual del servicio.

En particular, agradeceríamos validar la información relacionada con:

- Componentes de infraestructura asociados al servicio.

- Dependencias técnicas (Kubernetes, bases de datos, Kafka, Cloudflare, WAF, entre otras, según corresponda).

- Arquitectura e integraciones.

- Cualquier otra información que consideren relevante para la implementación del Modelo de Observabilidad.

Una vez recibidas sus observaciones, consolidaremos la documentación para continuar con las siguientes etapas del proceso.

Quedamos a disposición ante cualquier consulta.

Saludos,

Equipo de Observabilidad

### Estándar de APM e implementación

### Estándar de Alertas

### Estándar de Dashboards